# Diario - Gestione Progetti SAMT

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | 6952 Canobbio - Trevano |
| Data | 25.01.2018 |
| Titolo del progetto | Applicativo web per la gestione dei progetti SAMT info |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho dovuto ragionare sul database in seguito a dei problemi spiegati nell’apposita sezione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Da un breve incontro col mandante è risultato che devo rivedere il mio schema del database, in quanto la visualizzazione dei progetti deve essere in base all’anno e semestre corrente. Mi è stato proposto di mettere l’id dell’anno scolastico in diverse tabelle ma a mio parere l’unica tabella in cui mi serve l’id dell’anno scolastico, secondo le mie necessità, è la tabella dei progetti. Ho quindi pensato di creare due tabelle, **semestre** e **anni**, che si legano ai progetti. In ogni progetto avrò quindi come FK l’anno scolastico e il semestre a cui appartiene il progetto. In base all’anno e/o semestre scelto dall’utente verranno quindi visualizzati unicamente i progetti del lasso di tempo desiderato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Oggi era previsto l’inizio dell’implementazione del database ma vista la revisione dello schema sono ancora fermo alla progettazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Rivedere schema e-r, progettazione sito |